# WORSHEEP 베타테스트 종합 계획서

작성일: 2026년 1월 14일 베타테스트 시작: 2026년 2월 1일 목표 완료일: 2026년 5월 31일 버전: v4.0

## 목차

- 현재 구현 현황

- 개요

- 타임라인 (마스터 플랜)

- 1월: 준비 단계 상세

- 기술 인프라 (구현 완료)

- 피드백 및 설문조사 시스템

- 베타테스터 모집

- 저작권 파트너십

- 측정 지표 (KPIs)

- 리스크 관리

- 주간 체크리스트

## 0. 현재 구현 현황

2026년 1월 14일 기준 코드베이스 분석

### 0.1 구현 완료 기능 ✅

| 분류 | 기능 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인증 | 이메일/비밀번호 로그인 | ✅ | CAPTCHA 적용 |
| 인증 | Google OAuth 로그인 | ✅ |  |
| 인증 | 회원가입 | ✅ | CAPTCHA 적용 |
| 보안 | Cloudflare Turnstile CAPTCHA | ✅ | 로그인/회원가입 |
| 검색 | 곡 검색 (곡명, 팀명, 가사) | ✅ |  |
| 검색 | 필터링 (절기, 테마, 조성, 박자, 템포, BPM) | ✅ | 3단계 필터 |
| 검색 | AI 자연어 검색 (Claude Haiku) | ✅ |  |
| 곡 관리 | 곡 상세 보기 | ✅ |  |
| 곡 관리 | 좋아요 기능 | ✅ |  |
| 곡 관리 | 곡 업로드 (개별/대량) | ✅ | Excel 지원 |
| 곡 관리 | YouTube 링크 연동 | ✅ |  |
| 악보 | PDF 뷰어 (PDF.js) | ✅ |  |
| 악보 | 악보 다운로드 (PDF, 이미지) | ✅ |  |
| 악보 | PPT 다운로드 | ✅ |  |
| 악보 | 송폼 설정 | ✅ | 위치, 크기, 색상 |
| 필기 | 악보 에디터 (Canvas) | ✅ | 펜/형광펜/지우개/텍스트 |
| 필기 | 드럼 악보 에디터 | ✅ | 마디 조절 기능 |
| 필기 | 피아노 악보 에디터 | ✅ | 점음표, 꼬리 방향 |
| 필기 | 필기 저장 (Supabase) | ✅ | Soft Delete 지원 |
| 필기 | 다중 기기 동기화 | ✅ |  |
| 필기 | 일괄 삭제 | ✅ | my-page |
| 팀 | 팀 생성/참여 | ✅ | 초대 코드 |
| 팀 | 멤버/권한 관리 | ✅ | 커스텀 직책 |
| 팀 | 고정곡 관리 | ✅ |  |
| 콘티 | 콘티 생성/편집 | ✅ | 드래그앤드롭 |
| 콘티 | 개인 콘티 뷰 | ✅ |  |
| 마이페이지 | 업로드한 곡/좋아요/필기 관리 | ✅ |  |
| UI | 반응형 디자인 | ✅ | 모바일/태블릿/데스크탑 |
| UI | PWA 지원 | ✅ |  |
| UI | 터치/제스처 지원 | ✅ |  |

### 0.2 베타 인프라 (1월 14일 구현 완료) ✅

| 분류 | 기능 | 상태 | 설정값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 | Google Analytics 4 | ✅ 완료 | G-JGTQG531DE |
| 분석 | GA4 이벤트 트래킹 | ✅ 완료 | 10개 이벤트 |
| 모니터링 | Sentry 에러 트래킹 | ✅ 완료 | DSN 설정됨 |
| 피드백 | 인앱 피드백 버튼 | ✅ 완료 | 우측 하단 플로팅 |

### 0.3 베타 전 추가 구현 필요 🔨

| 분류 | 기능 | 우선순위 | 예상 시간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 마케팅 | 베타 랜딩 페이지 | 🟡 중간 | 6h | ❌ |
| 설문 | Tally 설문 제작 | 🟡 중간 | 3h | ❌ |

### 0.4 현재 데이터 현황

songs            - 1,700+ 곡
users            - 인증 사용자
teams            - 찬양팀
setlists         - 콘티
sheet_music_notes - 악보 필기 (Soft Delete 지원)
feedbacks        - 사용자 피드백 (NEW)

### 0.5 기술 스택

| 분류 | 기술 | 버전/상태 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js (App Router) | 15.5.7 |
| UI | Tailwind CSS | 3.x |
| DB/Auth | Supabase | - |
| 보안 | Cloudflare Turnstile | - |
| AI | Claude Haiku API | - |
| PDF | PDF.js | 3.x |
| 필기 | perfect-freehand | - |
| 분석 | Google Analytics 4 | ✅ 연동됨 |
| 에러 트래킹 | Sentry | ✅ 연동됨 |

## 1. 개요

### 1.1 베타테스트 목적

- 기능 검증: 핵심 기능들의 실제 환경 작동 확인

- 사용성 테스트: UX/UI 직관성 검증

- 버그 발견: 다양한 디바이스/브라우저 버그 식별

- PMF 검증: 실제 찬양팀 니즈 확인

- 저작권 파트너십 확보: 워십팀 공식 파트너십 체결

### 1.2 타겟 사용자

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 1차 타겟 | 교회 찬양팀 리더 (인도자, 밴드 리더) |
| 2차 타겟 | 찬양팀 팀원 (보컬, 악기 연주자) |
| 사용 환경 | 아이패드 (주), 모바일, 데스크탑 |

### 1.3 규모 및 기간

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 베타테스터 목표 | 50~100명 |
| 파트너십 워십팀 목표 | 5~10팀 |
| 테스트 기간 | 2026년 2월 ~ 5월 (4개월) |
| 준비 기간 | 2026년 1월 (2주) |

### 1.4 핵심 리소스

| 항목 | 현황 |
| --- | --- |
| 인력 | 1명 |
| 예산 | Claude 구독, Supabase Pro |
| 본인 교회 찬양팀 | 13명 |

## 2. 타임라인 (마스터 플랜)

### 2.1 전체 일정 개요

| 1월 (2주) | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 준비 단계 | 소프트 런칭 | 확대 테스트 | 집중 개선 | 마무리 |
| GA4/Sentry ✅ | 본인 교회 | 추가 모집 | 피드백 반영 | 설문 |
| 피드백 버튼 ✅ | 1차 모집 | 중간 설문 | 안정화 | 리포트 |
| 랜딩페이지 | 파트너십 협의 | 인터뷰 | 파트너십 확대 |  |

### 2.2 단계별 목표

| 단계 | 기간 | 핵심 목표 | 성공 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 준비 | 1/14~1/31 | 기술 인프라 완성 | GA4, Sentry, 피드백 시스템 ✅ |
| 소프트런칭 | 2월 | 초기 사용자 확보 | 50명 가입, 본인 교회 활성화 |
| 확대 | 3월 | 사용자 확대 + 피드백 | 100명 가입, 중간 설문 |
| 집중개선 | 4월 | 피드백 반영 + 안정화 | 주요 버그 0, NPS 30+ |
| 마무리 | 5월 | 베타 종료 + 리포트 | 최종 리포트 완성 |

## 3. 1월: 준비 단계 상세

### 3.1 1월 3주차 (1/14 ~ 1/19) - 기술 인프라 ✅ 완료

| 작업 | 예상 시간 | 상태 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| GA4 설정 | 2h | ✅ 완료 | 1/14 |
| Sentry 설정 | 2h | ✅ 완료 | 1/14 |
| 이벤트 로깅 구현 | 4h | ✅ 완료 | 1/14 |
| 인앱 피드백 버튼 | 4h | ✅ 완료 | 1/14 |

### 3.2 1월 4주차 (1/20 ~ 1/26) - 마케팅 준비

| 작업 | 예상 시간 | 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 베타 랜딩 페이지 | 6h | 신청 페이지 | 개발 |
| 설문조사 제작 (Tally) | 3h | 중간/최종 설문 | 기획 |
| 파트너십 타겟 리스트업 | 3h | 30팀 목록 | 기획 |
| 연락 템플릿 작성 | 2h | DM/이메일 템플릿 | 기획 |
| 본인 교회 사전 안내 | 2h | 베타 참여 안내 | 운영 |

### 3.3 1월 5주차 (1/27 ~ 1/31) - 최종 점검

| 작업 | 예상 시간 | 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 기능 테스트 | 4h | 버그 리스트 | QA |
| 긴급 버그 수정 | 6h | 안정화 | 개발 |
| 1차 워십팀 연락 (10팀) | 3h | 연락 기록 | 운영 |
| 베타 런칭 준비 | 2h | 공지 작성 | 운영 |

## 4. 기술 인프라 (구현 완료)

### 4.1 Google Analytics 4 ✅

#### 설정 정보

- Measurement ID: G-JGTQG531DE

- 설정 파일: src/lib/analytics.ts

- 레이아웃 연동: src/app/layout.tsx

#### 구현된 이벤트 트래킹

| 이벤트명 | 설명 | 파라미터 | 파일 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| sign_up | 회원가입 | method (email/google) | signup/page.tsx |
| login | 로그인 | method (email/google) | login/page.tsx |
| song_view | 악보 미리보기 | song_id, song_name | page.tsx |
| song_download | 악보 다운로드 | song_id, format (pdf/image/ppt) | useDownload.tsx |
| song_like | 곡 좋아요 | song_id | page.tsx |
| setlist_create | 콘티 생성 | song_count | page.tsx |
| team_create | 팀 생성 | - | teams/create/page.tsx |
| team_join | 팀 참여 | - | teams/join/page.tsx |
| annotation_save | 필기 저장 | song_id | (구현 예정) |
| feedback_submit | 피드백 제출 | type (bug/feature/other) | FeedbackButton.tsx |

#### GA4 대시보드 확인

- https://analytics.google.com → WORSHEEP 속성 → 실시간

### 4.2 Sentry 에러 트래킹 ✅

#### 설정 정보

- DSN: Vercel 환경변수에 설정됨

- 설정 파일들:

  - sentry.client.config.ts (클라이언트)

  - sentry.server.config.ts (서버)

  - sentry.edge.config.ts (엣지)

  - src/instrumentation.ts (초기화)

#### 에러 캡처 위치

- src/app/error.tsx - 라우트 레벨 에러

- src/app/global-error.tsx - 전역 에러

#### Sentry 대시보드 확인

- https://sentry.io → worsheep 프로젝트 → Issues

### 4.3 인앱 피드백 버튼 ✅

#### 설정 정보

- 컴포넌트: src/components/FeedbackButton.tsx

- 래퍼: src/components/FeedbackButtonWrapper.tsx

- 위치: 우측 하단 플로팅 버튼 (파란색)

#### 피드백 유형

| 유형 | 아이콘 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| bug | 🐛 | 버그 신고 |
| feature | 💡 | 기능 제안 |
| other | ❓ | 기타 의견 |

#### 저장 정보

- 테이블: feedbacks

- 저장 데이터: user_id, user_email, type, message, page_url, user_agent, created_at

#### 피드백 확인 방법

-- Supabase SQL Editor에서 실행
SELECT * FROM feedbacks ORDER BY created_at DESC;

## 5. 피드백 및 설문조사 시스템

### 5.1 피드백 수집 채널 (4단계)

| 단계 | 채널 | 시기 | 목적 | 도구 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인앱 피드백 버튼 | 상시 | 즉각적인 버그/건의 수집 | Supabase |
| 2 | 정기 설문조사 | 중간(3월), 최종(5월) | 정량적 만족도 측정 | Tally |
| 3 | 1:1 인터뷰 | 4월 | 심층 피드백, PMF 검증 | Zoom/대면 |
| 4 | 카카오톡 오픈채팅 | 상시 | 실시간 소통, 커뮤니티 | 카카오톡 |

### 5.2 인앱 피드백 (상시) ✅ 구현완료

#### 수집 방법

- 화면 우측 하단 파란색 버튼 클릭

- 유형 선택 (버그/기능제안/기타)

- 내용 작성 후 전송

#### 자동 수집 정보

- 현재 페이지 URL

- 브라우저/기기 정보 (User Agent)

- 로그인 사용자 정보 (있는 경우)

#### 피드백 모니터링

-- 최근 피드백 확인
SELECT
  type,
  message,
  page_url,
  created_at
FROM feedbacks
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;

-- 유형별 통계
SELECT
  type,
  COUNT(*) as count
FROM feedbacks
GROUP BY type;

### 5.3 정기 설문조사 (Tally)

#### 중간 설문 (3월) - 약 10문항

기본 정보 1. 교회명/찬양팀명 (선택) 2. 역할 (인도자/보컬/악기/음향) 3. 주 사용 기기 (아이패드/모바일/PC)

만족도 평가 4. 전반적 만족도 (1-5점) 5. 가장 유용한 기능 (복수선택) - [ ] 악보 검색 - [ ] 콘티 만들기 - [ ] 악보 필기 - [ ] 팀 기능 - [ ] 다운로드 (PDF/이미지) 6. 가장 불편한 점 (주관식) 7. 추가 희망 기능 (주관식)

NPS 및 유료화 8. 추천 의향 (0-10점, NPS) 9. 유료화 시 사용 의향 (예/아니오/모르겠음) 10. 적정 월 구독료 (5천원/1만원/1.5만원/2만원 이상)

#### 최종 설문 (5월) - 약 15문항

베타 기간 평가 1. 베타 기간 전반적 만족도 (1-5점) 2. 가장 개선된 점 3. 아직 개선 필요한 점

기능별 만족도 (1-5점) 4. 악보 검색 기능 5. 콘티 만들기 기능 6. 악보 필기 기능 7. 팀 협업 기능 8. 다운로드 기능

지속 사용 의향 9. 정식 출시 후 사용 의향 (1-5점) 10. 추천 의향 NPS (0-10점) 11. 유료 구독 의향 (예/아니오) 12. 적정 구독료

자유 의견 13. 가장 좋았던 점 14. 가장 아쉬웠던 점 15. 기타 의견

### 5.4 1:1 사용자 인터뷰 (4월)

#### 대상 선정 기준

- 주 3회 이상 접속자

- 콘티 2개 이상 생성자

- 피드백 2회 이상 제출자

#### 인터뷰 진행 방식

- 방법: Zoom 또는 대면 (30분~1시간)

- 인원: 5~10명

- 보상: 정식 출시 후 3개월 무료 이용권

#### 인터뷰 질문 가이드

사용 패턴 1. WORSHEEP을 주로 언제, 어떻게 사용하시나요? 2. 가장 자주 사용하는 기능은 무엇인가요? 3. 한 번 사용할 때 평균 얼마나 사용하시나요?

이전 방식 비교 4. WORSHEEP 전에는 어떻게 악보/콘티를 관리하셨나요? 5. 이전 방식과 비교해서 어떤 점이 좋아졌나요? 6. 아직 이전 방식이 더 나은 부분이 있나요?

Pain Points 7. 사용하면서 가장 불편했던 경험은? 8. “이것만 고쳐주면 완벽할 텐데” 싶은 것이 있나요? 9. 버그나 오류를 경험한 적 있나요?

PMF 검증 10. WORSHEEP이 없어진다면 어떨 것 같으세요? 11. 다른 찬양팀에게 추천하고 싶으신가요? 이유는? 12. 월 1만원 유료화 시 계속 사용하실 의향이 있나요?

개선 아이디어 13. 꼭 추가됐으면 하는 기능이 있나요? 14. UI/디자인 측면에서 개선점이 있다면? 15. 마지막으로 하고 싶은 말씀?

### 5.5 카카오톡 오픈채팅 (선택)

#### 운영 방안

- 개설 시기: 2월 (소프트 런칭 시)

- 용도: 공지사항, 실시간 Q&A, 버그 제보

- 관리: 주 2-3회 확인 및 응답

#### 장점

- 즉각적인 피드백 수집

- 사용자 간 커뮤니티 형성

- 긴급 이슈 빠른 파악

#### 주의사항

- 악보 공유 금지 안내

- 개인정보 노출 주의

- 관리 부담 고려

### 5.6 피드백 대응 프로세스

피드백 접수 → 분류 → 우선순위 → 처리 → 회신

[분류]
- 버그: 즉시 확인, Sentry 연계
- 기능제안: 백로그 추가
- 기타: 검토 후 분류

[우선순위]
🔴 긴급: 서비스 불가 버그 → 24시간 내 수정
🟡 높음: 주요 기능 버그 → 1주일 내 수정
🟢 보통: 개선사항 → 다음 스프린트
⚪ 낮음: 장기 검토

[회신]
- 버그: 수정 완료 시 알림 (가능한 경우)
- 기능제안: 검토 결과 공유 (월 1회 공지)

### 5.7 피드백 분석 및 리포트

#### 주간 리포트 (매주 월요일)

- 신규 피드백 수

- 유형별 분포

- 긴급 이슈 현황

- 해결된 이슈 수

#### 월간 리포트 (매월 1일)

- 월간 피드백 트렌드

- 주요 개선 요청 TOP 5

- NPS 추이 (설문 후)

- 다음 달 개선 계획

## 6. 베타테스터 모집

### 6.1 모집 퍼널

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 인스타그램/지인 소개 |
| 2 | DM 문의 |
| 3 | 회원가입 안내 |
| 4 | 회원가입 |
| 5 | 바로 서비스 이용 가능 |

### 6.2 모집 채널별 계획

| 채널 | 목표 인원 | 시기 | 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 본인 교회 | 13명 | 2월 1주 | 직접 초대 |
| 지인 교회 | 20명 | 2월 2주 | 카톡/DM |
| 인스타그램 | 30명 | 2~3월 | DM 모집 |
| 추천 | 37명 | 3~4월 | 기존 사용자 추천 |

### 6.3 베타 랜딩 페이지 구성

[Hero]
찬양팀을 위한 올인원 악보 플랫폼
WORSHEEP 베타테스터를 모집합니다

[기능 소개]
• 1,700+ 찬양 악보 검색
• 드래그앤드롭 콘티 작성
• 아이패드 필기 지원
• 팀원 실시간 공유

[참여 대상]
• 현재 교회 찬양팀 활동 중
• 아이패드/태블릿 사용자 우대
• 피드백에 적극적인 분

[참여 혜택]
• 정식 출시 후 1년 무료 이용
• 기능 제안 우선 반영
• 베타테스터 뱃지

[신청 버튼]
→ 베타 신청하기

### 6.4 주의사항 (저작권 보호)

❌ 하지 말 것:
• 공개 게시물로 앱 링크 배포
• 악보 스크린샷 공개 게시
• 불특정 다수 대상 홍보

✅ 해야 할 것:
• DM으로 가입 안내
• 악보 무단 배포 금지 안내
• 찬양팀 활동자 위주 모집

## 7. 저작권 파트너십

### 7.1 파트너십 목표

| 기간 | 목표 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1월 | 리스트업 | 타겟 30팀 정리 |
| 2월 | 연락 20팀 | 1차 연락 발송 |
| 3월 | 미팅 5팀 | 관심 팀 미팅 |
| 4월 | 체결 3팀 | 공식 파트너십 |
| 5월 | 확대 | 추가 협의 |

### 7.2 타겟 워십팀

#### A등급 (대형)

- 마커스워십

- 어노인팅

- 제이어스

- 사운드오브워십

- 더원워십

#### B등급 (중형)

- 이커브

- 뉴젠워십

- 워십하우스

- 기타 성장중인 워십팀

### 7.3 연락 템플릿

제목: [WORSHEEP] 찬양 악보 플랫폼 파트너십 제안

안녕하세요, [워십팀명] 팀!

저는 교회 찬양팀을 위한 악보 관리 플랫폼 'WORSHEEP'를 개발하고 있는
조민서입니다.

현재 베타테스트 중이며, 악보 저작권 보호와 함께
더 많은 찬양팀에게 좋은 악보를 전달하는 파트너십을 제안드립니다.

📌 파트너십 혜택:
• 구독 수익 배분
• 실시간 악보 사용량 통계
• 프로필 페이지 및 홍보 지원

잠시 시간 내주실 수 있다면 데모를 보여드리고 싶습니다.

감사합니다.
조민서 드림

## 8. 측정 지표 (KPIs)

### 8.1 핵심 지표

#### 사용자 지표

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 총 가입자 | 100명 | DB |
| DAU | 30명 | GA4 |
| WAU | 60명 | GA4 |
| MAU | 80명 | GA4 |

#### 기능 사용 지표

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 악보 조회/주/사용자 | 10회 | GA4 |
| 콘티 생성률 | 50% | DB |
| 팀 가입률 | 70% | DB |
| 필기 저장률 | 40% | DB |

#### 품질 지표

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| NPS | 30+ | 설문 |
| CSAT | 4.0+ | 설문 |
| 유료화 의향 | 50% | 설문 |

### 8.2 리텐션 지표

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| D1 (1일 후 재방문) | 50% |
| D7 (7일 후 재방문) | 30% |
| D30 (30일 후 재방문) | 20% |

## 9. 리스크 관리

### 9.1 저작권 리스크

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 악보 무단 배포 | 다운로드 로깅, 이용약관 동의 |
| 저작권자 항의 | 24시간 내 비공개, 파트너십 제안 |
| 법적 분쟁 | 이용약관 면책, 법률 자문 |

### 9.2 기술 리스크

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 서버 다운 | Vercel 자동 복구 |
| 데이터 손실 | Supabase 백업 |
| 보안 취약점 | 정기 점검, HTTPS |

### 9.3 운영 리스크

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 사용자 부족 | 지인 네트워크 활용 |
| 피드백 부족 | 인센티브 제공 |
| 일정 지연 | 스코프 축소 |

## 10. 주간 체크리스트

### 1월 3주차 (1/14 ~ 1/19) - 기술 인프라 ✅ 완료

- GA4 계정 생성 및 연동

- GA4 이벤트 트래킹 구현 (10개 이벤트)

- Sentry 계정 생성 및 연동

- 인앱 피드백 버튼 구현

- feedbacks 테이블 생성

### 1월 4주차 (1/20 ~ 1/26) - 마케팅 준비

- 베타 랜딩 페이지 제작

- Tally 설문 제작 (중간/최종)

- 파트너십 타겟 30팀 리스트업

- 연락 템플릿 작성

- 본인 교회 사전 안내

### 1월 5주차 (1/27 ~ 1/31) - 최종 점검

- 전체 기능 테스트

- 긴급 버그 수정

- 1차 워십팀 연락 (10팀)

- 베타 런칭 공지 준비

- 카카오톡 오픈채팅 개설 (선택)

### 2월 1주차 (2/1 ~ 2/7) - 소프트 런칭

- 본인 교회 찬양팀 초대 (13명)

- 베타 공식 시작

- 초기 피드백 수집

- 긴급 버그 대응

### 2월 2주차 (2/8 ~ 2/14) - 1차 확대

- 지인 교회 초대 (20명)

- 피드백 분석 및 개선

- 파트너십 미팅 (관심 팀)

### 2월 3~4주차 (2/15 ~ 2/28)

- 추가 모집 진행

- 지속적 버그 수정

- 파트너십 협의

### 3월 - 확대 테스트

- 목표 100명 달성

- 중간 설문조사 실시 (Tally)

- 설문 결과 분석

- 주요 개선 반영

### 4월 - 집중 개선

- 사용자 인터뷰 (5~10명)

- 피드백 기반 대규모 개선

- 파트너십 체결

- 안정화

### 5월 - 마무리

- 최종 설문조사 (Tally)

- 베타테스트 리포트 작성

- 베타 공식 종료

- 정식 출시 준비

## 부록

### A. 유용한 도구 및 접속 정보

| 도구 | 용도 | 링크 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Analytics 4 | 사용자 분석 | analytics.google.com | ✅ 연동됨 |
| Sentry | 에러 트래킹 | sentry.io | ✅ 연동됨 |
| Supabase | DB/피드백 확인 | supabase.com | ✅ 사용중 |
| Tally | 설문조사 | tally.so | 예정 |
| Vercel | 배포/환경변수 | vercel.com | ✅ 사용중 |

### B. 환경변수 목록

| 변수명 | 용도 | 설정 위치 |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID | GA4 | Vercel |
| NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN | Sentry | Vercel |
| SENTRY_ORG | Sentry 조직 | Vercel |
| SENTRY_PROJECT | Sentry 프로젝트 | Vercel |

### C. 문서 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025-01-02 | 최초 작성 |
| v2.0 | 2025-01-02 | 상세 계획 추가 |
| v3.0 | 2026-01-14 | 2026년 2월 베타 기준 전면 업데이트 |
| v4.0 | 2026-01-14 | GA4/Sentry/피드백 구현 완료, 설문조사 상세 추가 |

문서 작성자: WORSHEEP 개발팀 최종 수정일: 2026년 1월 14일